RPAForce

Checklist de Puesta en Marcha

Lanzamiento de bots RPA a producción

Verificación completa pre-deploy

Versión 1.2 — Marzo 2026

# Instrucciones de uso

Este checklist debe completarse antes de cada lanzamiento a producción. Cada ítem debe ser verificado y marcado como completado (✓) o con observación (⚠). Un ítem bloqueante sin resolver impide el go-live.

| Estado | Significado |
| --- | --- |
| ☐ Pendiente | Aún no verificado |
| ✓ Aprobado | Verificado y conforme |
| ⚠ Con observación | Requiere acción antes del go-live |
| N/A | No aplica para este proyecto |

# 1. Documentación del proyecto

Documentación

☐  PDD (Process Design Document) firmado por el cliente

☐  Casos de uso documentados — incluidas excepciones y variantes

☐  Diagrama de flujo del proceso actualizado

☐  Credenciales de acceso a sistemas documentadas y seguras

☐  Datos de contacto del Process Owner y Key Users registrados

☐  Checklist de UAT completado y firmado

# 2. Ambiente de producción

Ambiente y accesos

☐  Cuenta de servicio creada con permisos mínimos necesarios

☐  Acceso a todos los sistemas del proceso verificado

☐  Credenciales almacenadas en Orchestrator (no en variables de texto plano)

☐  Certificados y tokens de autenticación configurados (si aplica)

☐  Reglas de firewall / whitelist aprobadas por IT

☐  VPN o acceso remoto configurado (si el sistema está en red interna)

☐  Citrix / VDI configurado correctamente (si aplica)

# 3. Testing previo al go-live

Testing

☐  Pruebas unitarias ejecutadas — 0 errores bloqueantes

☐  Pruebas de integración con sistemas reales (no mock)

☐  UAT completado con el cliente — casos de éxito y excepción cubiertos

☐  Prueba de volumen: ejecutado con al menos 50% del volumen mensual real

☐  Manejo de errores verificado: el bot loguea y notifica ante fallo

☐  Timeout y reintentos configurados correctamente

☐  Rollback manual documentado y probado

# 4. Orquestación y scheduling

Orquestación

☐  Job configurado en Orchestrator / plataforma de scheduling

☐  Horario de ejecución definido y aprobado por el cliente

☐  Ventana de mantenimiento acordada (cuando NO puede ejecutarse)

☐  Reintentos automáticos configurados

☐  Alertas de fallo configuradas — destinatario definido

☐  Log de ejecución habilitado y accesible

# 5. Monitoreo post go-live

Monitoreo

☐  Responsable de monitoreo designado del lado del cliente

☐  Responsable de soporte designado del lado de RPAForce

☐  Dashboard de monitoreo accesible para el cliente

☐  Plan de contingencia documentado (qué hacer si el bot falla)

☐  Primer run supervisado en vivo por ambos equipos

☐  Revisión a las 48 hs del primer run: logs y resultados verificados

# 6. Criterios de aceptación go-live

Criterios de aceptación

☐  Tasa de éxito ≥ 95% en las pruebas previas

☐  Tiempo de procesamiento dentro del SLA acordado

☐  Cero pérdida de datos en pruebas

☐  Cliente firmó el acta de aceptación UAT

☐  Documentación técnica entregada al cliente

☐  Contrato de soporte vigente o acordado

# Firmas de aprobación go-live

| Rol | Firma y fecha |
| --- | --- |
| Líder técnico RPAForce |  |
| Process Owner (cliente) |  |
| Responsable IT (cliente) |  |
| Account Manager RPAForce |  |